## WZÓR UMOWY

## UMOWA nr BU - 94/2023

zawarta w dniu ……….. w Raciborzu pomiędzy:

Szpitalem Rejonowym im dr. Józefa Rostka 47-400 Racibórz ul. Gamowska 3 zarejestrowanym Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod nr. KRS 0000045513,  NIP 639-17-03-765, REGON 276225587,  BDO 000050798, w imieniu którego działa:

1.	Ryszard Rudnik – Dyrektor

zwaną dalej „Zamawiającym”

a  	……………………………..

NIP …. REGON … , reprezentowanym przez

……………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a na podstawie Instrukcji NZP- 2009 wydanie 6 oraz Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawach o zamówienia publiczne. Postępowanie nr BU -94 /2023.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Adaptację pomieszczenia nr 61 o powierzchni 9,51 m2 zlokalizowanego na oddziale obserwacyjno-zakaźnym w ramach projektu pn. „Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w formularzu ofertowym nr BU-94/2023”.

- Zakres zmian i przewidzianych prac dotyczy prac rozbiórkowych, instalacyjnych oraz remontowo-wykończeniowych.

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe obejmują:

- demontaż wyposażenia pomieszczenia objętego opracowaniem: grzejnika oraz armatury w przedmiotowej sali, (umywalka),

- skucie ok 10 m2 kafelek ze ściany bocznej,

- demontaż wykładziny i płytek oraz skucie betonowej wylewki w celu dopasowania poziomu do istniejących pomieszczeń sąsiednich,

- demontaż oświetlenia i sufitu powieszanego,

Prace instalacyjne obejmują:

- wykonanie bruzdowania w celu ukrycia istniejących i projektowanych instalacji elektrycznych w ścianach,

- wykonanie prac instalacyjnych łącznie z nowymi podejściami wodnokanalizacyjnymi do projektowanych punktów wg załączonej dokumentacji rys,

- montaż stelażu podtynkowego dla projektowanej  wiszącej miski ustępowej,

Prace remontowo-wykończeniowe obejmują:

- w miejscu lokalizacji brodzika przewidzieć wzmocnienie / zdublowanie warstw hydroizolacji podłogi i naroży,

- montaż sufitu podwieszanego waz z punktami oświetleniowymi oraz kratkami wentylacyjnymi,

- płatkowanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości około 2,1 m, oraz gresowymi na podłodze – płytki 30 x 30,

- montaż armatury, elementów stałego wyposażenia oraz szklanej ścianki przy prysznicu,

- malowanie ścian powyżej linii płytek oraz sufitu na biało farbami do pomieszczeń mokrych,

- prace wykończeniowe, sprzątanie i mycie pomieszczenia.

- Dokumenty opisujące pełny zakres i sposób wykonania przedmiotu Zamówienia:

Zamawiający dostarcza następujące dokumenty opisujące pełny zakres i sposób wykonania zadania będącego przedmiotem zamówienia:

- Projekt wykonawczy,

- Przedmiary robót,

- Specyfikacje techniczne (STIWR).

- Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych 
z wymogami BHP, zabezpieczeniem miejsca robót, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

- Lokalizacja miejsca wykonania przedmiotu zamówienia: Szpital Rejonowy w Raciborzu 
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.

§ 2

# Termin realizacji

1.   Strony ustalają termin wykonania robót następująco:

- Rozpoczęcie robót - od dnia zawarcia umowy.

- Zakończenie robót -  30.09.2023 r.

- Przekazanie miejsca i placu robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu przekazania miejsca i placu robót z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

- Określony w pkt. 1 termin zakończenia prac może ulec przesunięciu tylko na skutek zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 14 umowy.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi łącznie: ……………. zł netto (słownie: ………………………….…..……………. zł 00/100) plus podatek VAT w kwocie: …………. zł (słownie: …………………………………..………. zł 00/100)  łącznie: …………... zł brutto (słownie: ………………………..…………………. zł 00/100).

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że w/w wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w odbiorze całego przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości za opóźnienie
 w wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, NIP: 639-17-03-765. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Należność płatna będzie na rachunek Wykonawcy o numerze:__________________ ___________________________________________, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane będą wpłaty z tytułu usług wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

- Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, przy pomocy poniższych danych:

Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP,

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: …………………………………………….…….Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

- Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.

§ 4

Podwykonawstwo

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, bez naruszenia swych zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy. Realizacja umowy w takim przypadku będzie się odbywać pod jego firmą.

- Skorzystanie z usługi podwykonawcy w trakcie realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

§ 5

Warunki realizacji robót

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy, należytą starannością, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami 
i przepisami zawartymi w Polskich Normach i Prawie Budowlanym.

- Wykonawca oświadcza, iż w czasie wizji lokalnej zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu określonym w swojej ofercie cenowej 
i niniejszej umowie. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zapewnia, że 
w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonywania robót, rozwiąże je własnym staraniem i bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia 
i certyfikaty, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz warunkom technicznym wykonania i odbioru prac.

- Prace muszą być wykonane w sposób, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie całodobowej placówki, jaką jest Szpital Rejonowy w Raciborzu.

- Z uwagi na specyfikę obiektu, ciągłość pracy Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz przebywających tu pacjentów, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego  przestrzegania przepisów BHP oraz należytego, dokładnego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót przed osobami trzecimi, podczas, jak i po zakończeniu prac, przez cały okres trwania robót (w tym wydzielenie i oznakowanie strefy robót wokół całego budynku, zabezpieczenie wejścia do budynku, zgłaszanie personelowi Działu Techniczno – Administracyjnego czasu rozpoczęcia i zakończenia robót w danym dniu).

- Wykonawca jest gospodarzem na terenie miejsca i placu robót, od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. W razie uszkodzenia w trakcie robót mienia stanowiącego własność Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub zwrócić koszty zakupu nowego wyposażenia.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się:

- Protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce i plac robót;

- Umożliwić i wskazać miejsca podłączenia do poboru energii elektrycznej i wody;

- Dokonać odbioru robót;

- Zapłacić umówione wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, w określonym 
w niej terminie.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Zrealizować zamówienie zgodnie z treścią niniejszej umowy;

- W trakcie całego okresu trwania robót pilnie przestrzegać zasad BHP, z uwzględnieniem specyfiki obiektu, zgodnie z treścią § 5, pkt. 4-6;

- Dopilnować, aby wszystkie wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy osoby, posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia, uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP i były wyposażone w odpowiedni strój ochronny oraz sprzęt zabezpieczający;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone  z jego winy;

- Wykonawca zobowiązany jest przejąć miejsce robót, tymczasowo ogrodzić, właściwie zabezpieczyć i oznakować;

- Zachować należyty ład i porządek na terenie robót;

- Zgłosić Zamawiającemu termin zakończenia prac, gotowość przystąpienia do ich protokolarnego odbioru i wziąć w tym odbiorze udział;

- Najpóźniej w dniu komisyjnego, protokolarnego odbioru robót przedłożyć Zamawiającemu pisemną informację, uwzględniającą zakres i sposób wykonanych prac, użytych w ich trakcie materiałów, ich jakości i posiadanych gwarancji oraz atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego;

- Uporządkować i zlikwidować zabezpieczenia w miejscu robót.

§ 8

Nadzór i kontrola

- Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia P. Adama Jeszkę oraz P. Mariana Kostkę.

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają, że komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Warunkiem niezbędnym do końcowego odbioru będzie zakończenie realizacji całego zamówienia oraz przedłożenie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w § 7.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. Na jego podstawie sporządzony zostaje stosowny protokół.

- Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek 
w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w toku odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub stwierdzenia wad uniemożliwiających eksploatację budynków, odbiór końcowy zostanie wstrzymany do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek nie ograniczających eksploatacji, obie strony ustalają termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia odbioru.

§ 10

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji

- Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią, Polskimi Normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi 24 miesięcy od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem końcowym. Gwarancja na wykorzystane materiały obowiązuje zgodnie z okresami i zasadami gwarancji, udzielonymi przez dostawców i producentów w dokumentach gwarancyjnych.

- O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki.

- Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Zakończenie wykonania wad i usterek nastąpi w terminie nie później niż 10 dni od daty zgłoszenia, ale nie później niż 5 dni od daty rozpoczęcia usuwania usterek i wad.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał go ukończyć w czasie określonym w § 2, Zamawiający może od umowy odstąpić.

- Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i nie zastosowaniu się Wykonawcy do uwag, Zamawiający może również odstąpić od umowy.

- Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia odbioru wykonanych robót bez uzasadnienia.

- Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron.

- Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności 
i przesłane drugiej stronie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia robót niezakończonych oraz miejsca i placu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, komisyjna inwentaryzacja i ustalenie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Wykonane roboty i materiały opłacone przez Zamawiającego, uznane będą za jego własność.

- Zamawiający dopuszcza w uzasadnionej sytuacji zmianę postanowień niniejszej umowy lub odstąpienie od niej w następujących przypadkach i na określonych zasadach:

  - dopuszczalna jest zmiana terminu zamówienia (np. jego wydłużenie z uwagi na niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego czynniki obiektywne - pogoda utrudniająca bądź uniemożliwiająca prawidłową realizację przedmiotu umowy).

  - zmniejszenie zakresu robót lub ich przerwanie z powodu czynników obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 8. b), przerwanie robót i odstąpienie od umowy za porozumieniem stron, następuje protokolarny, komisyjny odbiór robót oraz ich inwentaryzacja i wypłacenie Wykonawcy honorarium za wykonane dotychczas prace.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 15% wynagrodzenia liczonego od wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3;

- za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych podczas trwania gwarancji – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

- Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu całego przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącone z faktury końcowej.

- Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 13

Siła wyższa

- Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia, czynniki (w szczególności takie jak stan klęski żywiołowej, aura pogodowa), na które strony nie mają wpływu, a które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności.

- Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

- Wystąpienie siły wyższej w przypadku uznania jej przez obydwie strony, może spowodować przerwanie robót i odstąpienie od umowy za porozumieniem stron.

§ 14

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO.

- Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3.

- W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@szpital-raciborz.org

- Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji zadań świadczonych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.

- W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

- W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Szpital Rejonowy informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.

- Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.

- Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.

- W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

- Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.

- Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Zapytanie ofertowe.

  - Oferta wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa i techniczna dla przedmiotu zamówienia.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: